UMOWA  NR   ….. / 2025                     załącznik nr 2 do SWZ

zawarta w dniu ………………r. w Toruniu pomiędzy

Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Watzenrodego 17, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000037093, NIP 956-18-05-065, REGON 870485050, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

# p. Beatę Żółtowską – Prezes Zarządu

a ………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą …………………………. z siedzibą ……………………………………………….; NIP …………………… reprezentowaną przez ………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku złożonej oferty została zawarta umowa o następującej treści:

#### PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Przedmiot zamówienia obejmuje remont balustrad, płyt balkonowych, obróbek blacharskich  budynku mieszkalnego przy ul.  Gerwazego 14 i Gerwazego 18 w następującym zakresie:

- skucie luźnych fragmentów posadzki balkonowej– ok. 160mb;

- oczyszczenie i zagruntowanie naprawianych miejsc – ok. 160mb;

- wykonanie warstwy szczepnej  szer. ok 10 cm - ok. 160 mb;

- uzupełnienie ubytków szlichty zaprawą wodo i mrozoodporną np. TEN - 10  - ok. 13 m2;

- zabezpieczenie naprawionej szlichty płynną folią – ok 6,50 m2;

- drobne naprawy i uzupełnienia obróbek blacharskich w obrębie płyty balkonowej, polegające na: pomalowaniu miejsc zardzewiałych, wyprostowaniu pokrzywionej blacharki i jej wyprofilowaniu;

- mechaniczne oczyszczenie  balustrady z rdzy – ok. 204,00 m2;

- pomalowaniu balustrad farbą antykorozyjną – ok. 204,00 m2;

- pomalowaniu balustrad farbą chlorokauczukową – ok. 204,00  m2;

- uszczelnienie styków szlichty z obróbką  blacharską  płyty balkonu, parapetu okna balkonowego, słupów między oknami balkonowymi, daszków pod balkonami uszczelniaczem dekarskim

- uzupełnienie ubytków gładzi od spodu płyty balkonowej  - ok. 50,32 m2;

- uzupełnienie ubytków  wyprawy elewacyjnej (klej, grunt, baranek, malowanie) – ok.  26,00 m2;

- usunięcie zacieków na elewacji poprzez zmycie lub pomalowanie – ok. 6,00 m2;

- montaż  i demontaż rusztowań  do wysokości 10,00 m – ok.  200,00 m2;

- naprawy margli i ubytków od spodu płyt balkonowych- ok, 0,5 m2;

- skucie kafelek ok 2 m2 z odcięciem przy progach balkonowych, naprawa progów i likwidacja przecieków do lokali poniżej (doszczelnienie, podkłady antykorozyjne, hydroizolacja, uzupełnienie ubytków, wyrównanie)- 4 balkony

- malowanie sufitów balkonów- 8 sztuk;

- uporządkowanie terenu zajętego pod roboty budowlane wraz z odtworzeniem zieleni;

- utylizacja odpadów;

# TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

Zlecone prace należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2025 roku.

#### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadających odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską normą, Normą branżową, Świadectwem ITB lub Aprobatą techniczną dopuszczonych do sprzedaży i użytkowania na terytorium Polski,

- posiadania w stosunku do użytych materiałów dokumentów potwierdzających pozwolenie na ich stosowanie / wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości)

- posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

- dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami z uprawnieniami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy

- wykonywania prac objętych umową zgodnie z przepisami BHP, p. poż i branżowymi

- wykonywania obowiązków wynikających z zakresu prac określonego w § 1 umowy bez udziału podwykonawców.

#### ODBIORY

§ 4

- Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o zakończeniu prac.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.

- Możliwa jest zmiana terminu usunięcia stwierdzonych wad jeżeli ich usunięcie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Na wykonane prace sporządzone zostaną protokoły odbioru.

- Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru

- Osobą koordynującą i nadzorującą prace ze strony Zamawiającego będzie ……………………………………….

- Osobą koordynującą prace i odpowiedzialną za ich wykonanie ze strony Wykonawcy będzie ………………………………………

#### CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, w wysokości ……………………. zł netto (słownie: ………………….……….. ………/100) + obowiązujący podatek VAT.

- Za prace zlecane na dodatkowe zlecenie wynagrodzenie Wykonawcy wyliczane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych opracowanych w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny …. (zł/rb)

- koszty pośrednie (od R+S) ….. (%)

- koszty zakupu (od M) ….. (%)

- zysk (od S+R+Kp) …. (%)

- ceny materiałów należy przyjąć z aktualnych cenników Sekocenbudu lub na podstawie faktur.

- Płatność na rzecz Wykonawcy dokonana zostanie przelewem na wskazane na fakturze konto w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez obydwie strony który Wykonawca załączy do faktury.

§ 6

- W każdym przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 i § 5 ust 2 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.

- Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z  faktury złożonej przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, obejmującej tak wady materiałowe jak i wady w wykonawstwie, na okres 2 lata, licząc od dnia odbioru końcowego  przedmiotu umowy.

- Ewentualne wady potwierdzone zostaną protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu  stwierdzenie wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

Rękojmia:

- Wykonawca udziela rękojmi, iż zarówno poszczególne świadczenia jak również całość prac budowlanych w chwili odbioru końcowego jest wolna od wad.

- Bieg rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego) dokonanego przez Zamawiającego.

- W okresie obowiązywania rękojmi tj. przez 2 lata Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w tym okresie.

- O ujawnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wady, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia wad, w okresie obowiązywania rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

- Kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 1.000 zł.

- Kwota w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) została wpłacona jako wadium i zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po upływie 2-letniego okresu gwarancji i rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego na pisemny wniosek Wykonawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.

- W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe spory te zostaną poddane przez Strony do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

###### WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY